1. 接口类型及描述
2. 公文,竣工资料
   1. 公文:梦龙OA产生的文档,点击归档归入档案系统,包括原文和条目
   2. 竣工资料,由梦龙的质量管理系统产生的文档,每隔一个时间段归入档案系统
3. 单点登录
   1. 有梦龙的平台点击直接进入档案管理系统
4. 待办事宜
   1. 档案系统待办事宜,在梦龙平台进行展示
5. 即时消息
   1. 档案系统日常流转产生的即时消息通过接口,发送到梦龙的即时通信工具
6. 用户部门同步
   1. 保持OA和档案系统的用户和组织机构一致
7. 实现详情
8. 公文,竣工资料
   1. 公文:档案系统提供webservice服务来传输公文条目并且开放FTP由梦龙负责写入原文信息. Webservice服务由梦龙提供通用的数据格式xml,服务名,方法名等约定参数,由档案系统负责接口的开发  
      2013-08-23由梦龙提供约定参数已经相关文档

2013-08-30 档案系统按照文档规定完成接口,并且提供公网webservice测试地址

* 1. 竣工资料:由梦龙质量管理平台提供全数据的待归档数据服务(webservice),档案系统定期或者手动的去触发读取服务事件,原文由质量管理平台写入档案系统指定ftp

2013-08-23 双方制定详细的归档方案

1. 单点登录
   1. 梦龙提供可配置的地址,  
      2013-08-23由梦龙提供相关文档
2. 待办事宜
   1. 档案系统提供一个URL,梦龙访问后,会得到个约定的XML返回待办事宜的集合,  
      2013-08-23由梦龙提供相关文档
3. 即时消息
   1. 梦龙提供通用的webservice接口,来方便调用  
      2013-08-23由梦龙提供相关文档
4. 用户部门
   1. 档案系统提供针对用户和部门相关增,删,改的webservice服务, Webservice服务由梦龙提供通用的数据格式xml,服务名,方法名等约定参数,由档案系统负责接口的开发.  
      梦龙提供有手动触发全数据同步的按钮  
      2013-09-02 梦龙提供相关约定文档  
      2013-09-13 档案系统完成开发,并且提供相应webservice测试地址